№ п/п	Принятые решения	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ход исполнения поручения	Статус
1 / (п.1.2)	Заключить в установленном порядке государственный контракт на дооснащение мебелью жилого дома №5	до 15 июля 2019 г.	ДС МО РФ совместно с ФКП «УЗКС МО РФ»	ГК не заключен ТЗ утверждено, ОНЦ посчитано, не утверждено	Выполняется
2 (п.1.3)	Уведомить ДЭСиОКУ МО РФ о планируемых сроках передачи ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в эксплуатацию жилых домов в г. Солнечногорске и котельной № 104 в г. Кубинке с учетом готовности комплекта исполнительной и иной необходимой документации по данных объектам	до 25 июня 2019 г.	ДС МО РФ совместно с ФКП «УЗКС МО РФ»	Дома эксплуатируются в АО «ГУОВ», мероприятия по передачи домов в эксплуатацию ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ не начаты. Командование в/ч 99450 направлено обращение в адрес Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организации Министерства обороны Российской Федерации организовать работу по выбору управляющей организации и передачи прав управления по указанным объектам	Не исполнено

<должность>			<в/звание> <И. Фамилия>
<дата>	(должность)	(подпись)	(воинское звание, инициал имени, фамилия)